الفصل الأول: المقدمة العامة

1-1 نظرة عامة على المشروع وخلفيته

تُعدّ صناعة المنظفات والمواد الكيميائية من القطاعات الإنتاجية الواسعة الانتشار، ويقوم جزء كبير منها على معامل صغيرة ومتوسطة تُنتج منتجاتها بخلط مواد خام وفق تركيبات محددة (Formulas) تُعبَّر فيها كمية كل مكوّن بنسبة مئوية. ويتعامل العاملون في هذه المعامل يومياً مع مواد خطرة كالمُبيِّضات والأحماض والقلويات والأمونيا، وقد يؤدي خلط بعضها ببعض إلى تفاعلات تُطلق غازات سامة أو تسبب حرائق.

ولتنظيم التعامل مع هذه المواد، وضعت الأمم المتحدة النظام المنسَّق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (GHS)، كما تُرفق بكل مادة صحيفة بيانات السلامة (SDS). غير أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) العامة لا تتضمن طبقة خاصة بالسلامة الكيميائية، والأنظمة المتخصصة مرتفعة الكلفة وموجّهة للمؤسسات الكبيرة، فما تزال كثير من المعامل الصغيرة تعتمد على السجلات الورقية وجداول Excel وخبرة العاملين.

ويقدّم هذا المشروع نظام إدارة الخلطات الكيميائية والسلامة، ويُعرف بالإنجليزية باسم Chemical Formula and Safety ERP، وهو منصة ويب عربية تجمع تركيبات المنتجات والمخزون وبيانات السلامة في نظام واحد، وتتيح:

- إدارة المواد الكيميائية وجلب بيانات خطورتها (GHS) آلياً من قاعدة PubChem برقم CAS.

- إدارة التركيبات مع التحقق من مجموع النِّسب، وفحص التعارض الكيميائي بين المكوّنات قبل اعتمادها.

- إدارة المخزون على مستوى الدفعات، مع تنبيهات الصلاحية والكميات المنخفضة.

- تنفيذ أوامر الإنتاج وخصم الكميات آلياً وفق قاعدة FEFO، وإدارة دورة الشراء.

- مساعد سلامة ذكي يستخدم نموذجاً لغوياً كبيراً (LLM) لتوليد ملخّص عربي مبسّط اعتماداً على البيانات الموثوقة فقط.

1-2 بيان المشكلة وأهميتها العملية والأكاديمية

بيان المشكلة

- غياب الربط بين التركيبة وبيانات السلامة: لا يوجد ما ينبّه إذا احتوت تركيبة على مادتين متعارضتين، ويبقى الاعتماد على ذاكرة العامل.

- ضعف التحكم بالمخزون والصلاحية: لا تُتابَع الكميات وتواريخ الصلاحية على مستوى الدفعة، فتُستخدم أحياناً مواد منتهية، ولا يُعرف النقص إلا عند الإنتاج.

- عدم ملاءمة الحلول المتاحة: الأنظمة العامة تفتقر إلى طبقة السلامة، والمتخصصة مرتفعة الكلفة، ولم نعثر بينها على نظام يدعم العربية.

الأهمية العملية

أظهرت تحقيقات مجلس سلامة الكيماويات الأمريكي (CSB) أن حوادث خطيرة نشأت عن أخطاء بسيطة؛ ففي حادثة AB Specialty Silicones عام 2019 أدى خلط مادة من برميل مشابه إلى انفجار ووفاة أربعة عمال [1]، وفي حادثة MGPI عام 2016 وُصل حمض الكبريتيك بخزان المُبيِّض فتكوّنت سحابة من غاز الكلور [2]. وأحصى المجلس ثماني حوادث خلط لمواد غير متوافقة بين عامي 2014 و2018 أسفرت عن 44 إصابة وإخلاء 846 شخصاً [3]. كما سجّلت مراكز السموم الأمريكية 13,769 حالة مرتبطة بالمُبيِّض خلال أحد عشر أسبوعاً من عام 2020 بزيادة 65% [4]. وهذه المواد هي نفسها المواد الخام الأساسية في صناعة المنظفات، وأسباب الحوادث (عبوات متشابهة، ملصقات رديئة، غياب تحليل المخاطر) أسباب يمكن معالجتها برمجياً.

الأهمية الأكاديمية

يتناول المشروع مسألة الاستخدام الآمن للنماذج اللغوية في المجالات الحرجة؛ فقد أظهر معيار LabSafety Bench أن أياً من تسعة عشر نموذجاً لم تتجاوز دقته 70% في تحديد المخاطر المختبرية [5]، وأشار معيار ChemBench إلى ضعف النماذج في مسائل السلامة الكيميائية [6]. ويقترح المشروع نهجاً يجمع بين محرّك قواعد ثابت يتخذ قرارات السلامة، ونموذج لغوي مقيّد بمصادر موثوقة يقتصر على الشرح، مستنداً إلى أعمال سابقة مثل نظام ChemCrow [7].

1-3 أهداف المشروع

الهدف الرئيسي

بناء منصة ويب عربية لإدارة الخلطات الكيميائية والسلامة لمعامل المنظفات الصغيرة والمتوسطة، تربط التركيبات بالمخزون وبيانات السلامة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي استخداماً آمناً ومقيّداً بالمصادر، بنهاية الفصل الدراسي الأول.

الأهداف الفرعية

صيغت الأهداف وفق أسلوب SMART (محدد، قابل للقياس، ممكن، واقعي، محدد زمنياً) كما في الجدول (1-1).

الجدول (1-1): الأهداف الفرعية للمشروع ومؤشرات قياسها

| الرمز | الهدف الفرعي | مؤشر القياس | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| أهداف السلامة الكيميائية |  |  |  |
| O1 | جلب بيانات الخطورة (GHS) آلياً من PubChem برقم CAS | جلب الرموز وكلمة التنبيه وعبارات H وP، ورسالة واضحة للمواد غير الموجودة | الأسبوع 6 |
| O2 | اكتشاف التعارض الكيميائي في التركيبة قبل اعتمادها | اكتشاف 100% من الأزواج المعرّفة في جدول القواعد، ومنع الاعتماد دون تأكيد المدير وتسجيله | الأسبوع 8 |
| O3 | ضمان صحة نِسب التركيبة | رفض أي تركيبة لا يساوي مجموعها 100% (بفارق لا يتجاوز 0.01%) | الأسبوع 8 |
| أهداف المخزون والإنتاج |  |  |  |
| O4 | تتبّع المخزون على مستوى الدفعة | تسجيل كل كمية كدفعة برمز فريد وتاريخ صلاحية وموقع | الأسبوع 10 |
| O5 | التنبيه المبكر لمخاطر المخزون | تنبيهات للمنتهية، والتي تنتهي خلال 30 يوماً، والكميات المنخفضة | الأسبوع 10 |
| O6 | أتمتة خصم المخزون عند الإنتاج | خصم وفق FEFO في عملية واحدة غير قابلة للتجزئة مع تسجيل الدفعات المستخدمة | الأسبوع 11 |
| O7 | تنظيم دورة الشراء | دورة كاملة (طلب ← موافقة ← استلام) تضيف الكميات كدفعات آلياً | الأسبوع 12 |
| أهداف الذكاء الاصطناعي |  |  |  |
| O8 | توليد ملخّص سلامة عربي مبسّط | ملخّص بأربعة أقسام لا يتجاوز 200 كلمة، معتمد حصراً على بيانات GHS المحفوظة | الأسبوع 12 |
| O9 | تقييم موثوقية المساعد الذكي | مقارنة الملخّصات بتصنيف GHS المرجعي لعيّنة من 30 مادة على الأقل | الأسبوع 14 |
| أهداف الجودة |  |  |  |
| O10 | حماية النظام وبياناته | تشفير كلمات المرور، والتحقق من الصلاحية في الخادم عند كل عملية | الأسبوع 6 |
| O11 | واجهة عربية سهلة الاستخدام | واجهة عربية من اليمين إلى اليسار تعمل على الحاسوب والهاتف | طوال الفصل |
| O12 | أداء مقبول | لا يتجاوز تحميل الصفحة 3 ثوانٍ في الظروف العادية | الأسبوع 14 |

وتشمل أهداف المراحل اللاحقة: تطبيقاً للعاملين في أرض الخلط في الفصل الثاني، وإدارة النفايات الكيميائية وصحائف بيانات السلامة في الفصل الثالث.

1-4 نطاق المشروع والقيود والافتراضات

النطاق: منصة ويب عربية تشمل إدارة المستخدمين بدورين (المدير وموظف المخزن)، والمواد وبيانات خطورتها، والتركيبات وفحص التعارض، والمخزون والدفعات، وأوامر الإنتاج، ودورة الشراء، ومساعد السلامة الذكي. ولا تشمل هذه المرحلة تطبيق الهاتف، ولا إدارة النفايات وصحائف SDS، ولا الربط مع أنظمة المحاسبة.

القيود:

- فصل دراسي واحد بفريق من طالبين.

- جدول قواعد التعارض نسخة مبسّطة من منهج CAMEO، ويحتاج مراجعة مختص كيميائي قبل الاستخدام الفعلي.

- بيانات PubChem تصف المادة النقية لا المحاليل، وقد لا تتوفر لبعض المواد كالعطور.

- خدمة الذكاء الاصطناعي تتطلب اتصالاً بالإنترنت ومفتاحاً مدفوعاً، ومخرجاتها استرشادية.

- اعتُمدت بيانات تجريبية تحاكي معمل منظفات لعدم توفر بيانات معمل قائم.

الافتراضات:

- يملك المستخدمون معرفة أساسية باستخدام الحاسوب والمتصفح.

- تُدخل أرقام CAS والمجموعات التفاعلية بشكل صحيح من مستخدم مخوّل.

- تُحسب نِسب التركيبة على أساس الوزن وبوحدة القياس نفسها للمكوّنات.

1-5 مساهمة المشروع في المعرفة والمجال

- دمج ثلاثة مجالات في نظام واحد: الربط بين التركيبات والمخزون وبيانات السلامة، وهي عناصر تتوزع في الحلول القائمة على أنظمة منفصلة.

- نهج هجين للذكاء الاصطناعي الآمن: محرّك قواعد ثابت لقرارات السلامة، ونموذج لغوي مقيّد بالمصادر للشرح والتبسيط.

- حل عربي منخفض الكلفة: واجهة عربية كاملة تعتمد على مصادر بيانات مفتوحة ومجانية.

- دراسة تقييمية في مجال غير مدروس: تقييم موثوقية ملخّصات السلامة المولّدة بالعربية على مواد المنظفات.

1-6 منهجية البحث والأساليب العلمية المتبعة

- المنهج الوصفي التحليلي: في دراسة تقارير الحوادث، وتحليل الأنظمة القائمة، ومراجعة الأبحاث العلمية والمعايير الدولية.

- المنهج الهندسي: في استخراج المتطلبات وتصميم النظام وقاعدة بياناته وتنفيذه وفق معمارية الطبقات.

- المنهج التجريبي: في اختبار المتطلبات الوظيفية، وتقييم موثوقية المساعد الذكي بمقارنة مخرجاته بالتصنيف المرجعي.

1-7 هيكل الوثيقة التنظيمي

تتألف الأطروحة من عشرة فصول: يعرض الفصل الأول المقدمة العامة، والثاني منهجية تطوير المشروع وإدارته، والثالث مراجعة الأدبيات والأنظمة القائمة، والرابع نمذجة المتطلبات وتحليلها، والخامس التصميم المعماري وقاعدة البيانات، والسادس بيئة التنفيذ والأدوات، والسابع التنفيذ البرمجي، والثامن الاختبار والتقييم، والتاسع النتائج وتحليلها، والعاشر الخاتمة والتوصيات، تليها الملاحق والمراجع.

1-8 التعاريف والمفاهيم الأساسية

الجدول (1-2): التعاريف والمفاهيم الأساسية

| المصطلح | التعريف |
| --- | --- |
| التركيبة (Formula) | وصفة المنتج التي تحدد مواده ونسبة كل مادة من الكمية الكلية. |
| الدفعة (Batch) | كمية من مادة تدخل المخزون معاً، لها رمز فريد وتاريخ صلاحية وموقع تخزين. |
| رقم CAS | رقم تعريفي دولي فريد لكل مادة كيميائية. |
| النظام المنسَّق عالمياً (GHS) | نظام أممي لتصنيف المواد الكيميائية حسب خطورتها ووسمها برموز وعبارات موحّدة. |
| عبارات الخطر والوقاية (H/P) | عبارات موحّدة تصف طبيعة الخطر (H) والإجراءات الوقائية (P). |
| صحيفة بيانات السلامة (SDS) | وثيقة من ستة عشر قسماً تتضمن مخاطر المادة وطرق تخزينها والتعامل معها. |
| التعارض الكيميائي | حالة يؤدي فيها خلط مادتين أو تخزينهما معاً إلى تفاعل خطر. |
| المجموعة التفاعلية (Reactive Group) | تصنيف للمواد حسب سلوكها الكيميائي يُستخدم للتنبؤ بالتعارض. |
| قاعدة FEFO | صرف الدفعة الأقرب انتهاءً أولاً (First Expired, First Out). |
| PubChem | قاعدة بيانات كيميائية عامة ومجانية تابعة للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية. |
| CAMEO Chemicals | قاعدة بيانات تابعة لـ NOAA تتنبأ بالتعارض بين المجموعات التفاعلية. |
| تخطيط موارد المؤسسة (ERP) | نظام متكامل لإدارة المخزون والمشتريات والإنتاج. |
| النموذج اللغوي الكبير (LLM) | نموذج ذكاء اصطناعي مدرَّب على كميات ضخمة من النصوص لفهم اللغة وتوليدها. |
| التأسيس على المصادر (Grounding) | تقييد النموذج اللغوي بالإجابة اعتماداً على بيانات موثوقة تُقدَّم له. |
| التحكم بالوصول حسب الدور (RBAC) | آلية أمان تحدد العمليات المسموحة لكل مستخدم حسب دوره. |

مراجع الفصل

- U.S. Chemical Safety Board, "AB Specialty Silicones Explosion and Fire: Executive Summary." [Online]. Available: https://www.csb.gov

- U.S. Chemical Safety Board, "Final Report into Chemical Release at MGPI Processing," 2018. [Online]. Available: https://www.csb.gov

- J. J. Keller, "CSB report: Mixing incompatible materials led to chemical emergency," Jan. 2018. [Online]. Available: https://www.jjkeller.com

- Maryland Poison Center, "ToxTidbits," May 2020. [Online]. Available: https://mdpoison.com

- Zhou et al., "LabSafety Bench: Benchmarking LLMs on Safety Issues in Scientific Labs," Nature Machine Intelligence, 2026, arXiv:2410.14182.

- Mirza et al., "ChemBench," Nature Chemistry, 2025, doi:10.1038/s41557-025-01815-x.

- Bran et al., "Augmenting large language models with chemistry tools," Nature Machine Intelligence, 2024, doi:10.1038/s42256-024-00832-8.